附件1

烟台开发区施工现场新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作意见

为贯彻落实开发区工委管委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，为做好我区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场疫情防控工作，制定本意见。

一、强化组织领导和责任落实

1.成立疫情防控指挥部。区内所有建设项目必须成立疫情防控指挥部。疫情防控指挥部成员单位包括工程项目建设单位、施工总承包单位、监理单位、专业分包单位、专业承包单位、劳务分包单位和其他有关参建单位。各单位的项目负责人为具体责任人，对疫情防控、生活保障、治安保卫、对外联系等实施具体管理。

2.疫情防控工作职责。施工总承包单位对疫情防控工作负总责，建设单位为施工总承包单位提供支持，其他指挥部成员单位配合施工总承包单位做好相关工作。

3.情况报告。工程项目按规定须将疫情防控有关情况报告属地街道（镇）以及开发区疾控中心及建设行政主管部门的，由施工总承包单位负责报告。

4.配备专职卫生员。施工总承包单位负责协调配备足够的专职卫生员、保安人员和值班人员。施工总承包单位要为专职卫生员配齐配足口罩、体温计、手套等个人必需的防护用品。专职卫生员负责监测体温、通风消毒、发放并监督使用个人防护用品、宣传教育等。

二、做好新进场务工人员的隔离医学观察

5.隔离管理。生活区或生活基地要设置临时隔离区域，新进场从业人员人员必须实施14日的隔离管理。在隔离期间，进行监督性医学观察，由专职卫生员早晚监测体温和身体状况，并做好记录。无特殊情况，原则上不得离开临时隔离区域。因故确需在医学观察期间离开的，须向施工总承包单位报告，返回后还应报告具体行程。

6.发热处置。监督性医学观察期间，一旦发现有体温≥37.3℃、呼吸道感染症状人员，须立即报告属地街道（镇）、区疾控中心，并协助其到烟台业达医院发热门诊就诊，并上报建设行政主管部门。

三、实施工地全封闭管理

7.施工现场围挡设置。施工现场围挡的高度严格按照《关于印发<烟台开发区建筑施工现场扬尘防治管理规定》的通知》（烟开住建〔2018〕60号）要求搭设，不具备全封闭条件的施工现场不得开复工（市政工程不具备全封闭条件的除外）。

8.出入口封闭措施。施工现场和生活区、办公区暂时无使用需要的出入口，应及时关闭上锁，采取有效的封闭措施。

9.出入口测温登记。施工现场和生活区、办公区的围挡或围墙必须严密牢固，各出入口使用期间，必须由专职卫生员对进入人员进行测温、登记，核对人员情况，并配备相应的保安人员。

10.实行建筑材料、生活用品配送制度。配送材料、物资的外来车辆进入施工现场，车上人员不得出驾驶室，货物、物资由项目部安排工地内人员接收和装卸。生活保障物资由专人外出采买，外出人员做好自身防护措施，出入时间、路线做好登记备案。

四、强化人员管控

11.出入场人员管控。严格落实《关于在全区建筑施工现场实施建筑工人实名制管理的通知》(烟开建设交通〔2019〕24号)要求，所有进场的管理人员及建筑工人必须刷脸进场，并将考勤信息上传至实名制管理平台。对出场人员，要询问和记录具体情况和原因，劝说其尽量减少外出，确需外出的要做好个人防护，报备行程。

12.值班和人员保障。施工现场和生活区、办公区实施24小时值班和巡逻制度，配备足够的值班人员和保安人员，与本工程项目无关的人员严禁进入。值班人员和保安人员要加强自身防护，配足配齐口罩、体温计、手套等必需的合格防护用品。其他外来人员确需临时进入施工现场和生活区、办公区的，由建设单位、施工总承包单位和监理单位共同指定专人进行接待，询问有关情况、检查身体状况和个人防护情况，进行登记，经允许后进入，并监督其及时离开。

五、切实改善居住条件

13.宿舍设置要求。严格按照《关于进一步加强施工现场临建设施安全管理的通知》（烟开建〔2010〕88号）要求设置宿舍，宿舍不在施工现场内的，应在施工现场外就近设置相对独立的宿舍，不得设立于居民区内。宿舍层高不低于2.5米，必须设置可开启式窗户，房间门必须外开，宽度不小于1米，并能达到向外开启180度，走廊通道宽度不小于1.1米；人均居住面积不得小于2平方米，床铺间适当分隔，严禁使用通铺, 同时疫情期间每间宿舍居住人员不得超过8人。

14.卫生取暖要求。宿舍内应设置生活用品专柜、垃圾桶等生活设施,环境卫生应保持良好。严禁在宿舍内使用热得快、电炉子、碘钨灯等大功率电器，严禁使用煤气灶、酒精炉等器具烧水、做饭。取暖措施由企业集中管理，如需用电热毯要由企业统一购买，保证产品质量，企业应在集中供热期间将电热毯发给职工，企业应制定电热毯的具体使用时间，不用时应断开电源，确保工人取暖安全。

六、从严管理食品安全

15.工地食堂要求。工程项目设立食堂的，食堂必须取得《卫生许可证》，工作人员取得健康证；设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间；配备必要的排风设施和消毒设施；制作间要有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放柜，灶台及其周边应贴瓷砖，地面硬化，保持墙面、地面干净；食堂必须设置隔油池；食堂制作间的下水管线应与污水管线连接，保证排水通畅；库房内应有存放各种佐料和副食的密闭器皿，应有距墙距地面大于20厘米的粮食存放台；灶间、食品储藏室门口设置不低于0.6米的挡鼠板；食堂必须设置密闭式泔水桶。

16.集体订送餐要求。工程项目未设立食堂的，施工单位应当选择合法经营的集体用餐配送单位订送餐，核实相关证照，确保食品来源安全可靠。严禁工程项目各参建单位从无照无证餐饮单位和工地周边流动商贩处订餐。

未按规定设立食堂或实施统一采购食品的，不得开复工。

七、落实各项防疫措施

17.日常体温监测。每天对管理人员和劳务人员进行不少于2次的体温监测，并作好记录，一旦发现有发热、乏力、干咳等症状的人员，须由施工总承包单位立即报告属地街道（镇）、区疾控中心，并协助其到烟台业达医院发热门诊就诊，同时上报建设行政主管部门。

18.日常消毒。专职卫生员应每天对生活区和办公区的宿舍、办公室、卫生间、盥洗区域、食堂、会议室、文体活动室等重点区域进行不少于2次的消毒。

19.生活垃圾处置。生活垃圾应存放在封闭式容器中, 及时清运，与建筑垃圾应分别运输和消纳。

20.废弃口罩处置。工地要设立废弃口罩专用收集箱，并内衬塑料袋，制作张贴醒目标识；丢弃废弃口罩时，应先用剪刀剪破后投入专用收集桶，废弃口罩由区业达环卫安排专人清运（联系人：赵春睿，电话：13355350505）。

21.卫生间管理要求。卫生间应设专人负责, 及时清扫, 每天定时消毒2次并做好记录。

22.劳务人员管理要求。生活区远离施工区的工程项目，应组织租用专车接送劳务人员，防止交叉感染。

八、加强防疫保障工作

23.物资保障。施工总承包单位负责监督专业分包单位、专业承包单位和劳务分包单位配备齐全的疫情防控物资，包括口罩、体温表、体温检测仪、消毒物资等，专业分包单位、专业承包单位和劳务分包单位未能保障的，由施工总承包单位先行保障。

24.防疫培训宣传。施工总承包单位负责组织好施工人员文体生活，及时向新入场工人发放、张贴《新型冠状病毒感染的肺炎疫情通用预防指南》等防控知识材料，张挂宣传标语、制作防控知识宣传栏，加强日常的防疫知识培训和心理疏导，及时解释政策和辟谣，保证施工人员的身心健康。

九、做好应急处置工作

25.应急处置。工程项目一旦发现新型冠状病毒感染肺炎的疑似病人、确诊病人及密切接触者，工程项目疫情防控指挥部必须按照有关规定，立即全面停工、封闭现场，上报属地街道（镇）、开发区疾控中心及建设行政主管部门，同时配合相关部门对工地进行全面消毒，做好排查、隔离治疗和医学观察等工作。

26.违反本《意见》，对出现瞒报、漏报和迟报行为以及行动迟缓、措施不力导致疫情发生、传播事故发生的单位和个人，区内企业取消承揽工程资格，区外企业清出开发区建筑市场，同时依法追究责任。

各单位要严格执行疫情防控工作的各项要求，施工现场、生活区和办公区的管理还须满足其他有关标准规范要求。请各单位加强对本意见的宣传，确保各相关工程项目、管理人员和劳务人员知晓，并贯彻落实到位。